TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

**KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC**

–––––––––––––––––––––––––––––––



**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

**TÊN ĐỀ TÀI**

**Ứng Dụng Quản Lý Các Giao Dịch Sửa Chữa Thiết Bị**

**Nhóm: 03**

**Sinh viên thực hiện:**

1. Trưởng nhóm: Nguyễn Thị Trúc Ly Lớp : 45K21.1

2. Thành viên : Lê Thị Vân Lớp : 45K21.1

3. Thành viên : Trần Nguyễn Quỳnh Hoanh Lớp : 45K21.1

**Giảng viên hướng dẫn:**  cô Cao Thị Nhâm

**Đà Nẵng, 10/06/2021**

**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Số ngày** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Người thực hiện** | **Trạng thái** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phân nhóm trưởng | 1 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.2 | Cài đặt Visual Studio, SQL Server | 1 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.3 | Tạo tài khoản trên Github (github.com) | 1 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.4 | Xem video bài giảng về Git và Github | 1 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.5 | Tạo kho cho nhóm theo cú pháp: TTNT45K\_XX  Với XX: là số thứ tự của nhóm.  Ví dụ: nếu bạn thuộc nhóm 1, thì nhóm trưởng đặt tên kho là: TTNT45K\_01 | 1 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | Quỳnh Hoanh | Hoàn thành |  |
| 1.6 | Mời các thành viên join vào kho | 1 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | Quỳnh Hoanh | Hoàn thành |  |
| 1.7 | Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân | 1 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 1.8 | Meeting online để:  - Review lại Git, Github  - Kiểm tra công việc ở mục 1 | 1 | 05/06/2021 | 05/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| **2** | **Học lập trình với Winforms** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM | 1 | 06/06/2021 | 06/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 2.2 | Làm bài tập:  Tạo một Calculator có khả năng làm các phép toán: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA | 2 | 07/06/2021 | 08/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 2.3 | Meeting online để:  - Review bài Calculator ở mục 5 | 1 | 10/06/2021 | 10/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 2.4 | Nhận bài tập nhóm | 1 | 10/06/2021 | 10/06/2021 | Cả nhóm | Hoàn thành |  |
| 2.5 | Xem video bài giảng về MDI form | 1 | 10/06/2021 | 10/06/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 2.6 | Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | 5 | 10/06/2021 | 14/06/2021 | Nguyễn Thị Trúc Ly, Nguyễn Trần Quỳnh Hoanh | Đang thực hiện |  |
| 2.7 | Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm | 5 | 10/06/2021 | 14/06/2021 | Lê Thị Vân | Đang thực hiện |  |
| 2.8 | Viết phần tổng quan của báo cáo | 5 | 10/06/2021 | 14/06/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 2.9 | Meeting online để:  - Review công việc ở mục 7 | 1 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | cả nhóm |  |  |
| 2.10 | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu | 1 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | cả nhóm |  |  |
| **3** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Code chức năng hiển thị/cập nhật/xóa/thêm mới và in hóa đơn các giao dịch sửa thiết bị | 5 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | Nguyễn Thị Trúc Ly |  |  |
| Code chức năng hiển thị/cập nhật/xóa/thêm/tìm kiếm khách hàng | 5 | Lê Thị Vân |  |  |
| Code chức năng hiển thị/cập nhật/xóa/thêm/tìm kiếm nhân viên | 5 | Nguyễn Trần Quỳnh Hoanh |  |  |
| 3.2 | Test chức năng hiển thị/cập nhật/xóa/thêm mới và in hóa đơn các giao dịch sửa thiết bị | 4 | 19/06/2021 | 22/06/2021 | Nguyễn Thị Trúc Ly |  |  |
| Test chức năng hiển thị/cập nhật/xóa/thêm/tìm kiếm khách hàng | 4 | Lê Thị Vân |  |  |
| Test chức năng hiển thị/cập nhật/xóa/thêm/tìm kiếm nhân viên | 4 | Nguyễn Trần Quỳnh Hoanh |  |  |
| 3.3 | Sửa lại code sửa chữa thiết bị | 5 | 23/06/2021 | 27/06/2021 | Nguyễn Thị Trúc Ly |  |  |
| Sửa lại code khách hàng | 5 | Lê Thị Vân |  |  |
| Sửa lại code nhân viên | 5 | Nguyễn Trần Quỳnh Hoanh |  |  |
| 3.4 | Hoàn thiện code phần còn lại của dự án | 9 | 29/06/2021 | 05/07/2021 | cả nhóm |  |  |
|  | Viết báo cáo | 9 | 29/06/2021 | 05/07/2021 | cả nhóm |  |  |
| 3.5 | Hoàn thiện code và báo cáo | 13 | 06/07/2021 | 12/07/2021 | cả nhóm |  |  |
| 3.6 | Update báo cáo | 3 | 12/7/2021 | 14/07/2021 | cả nhóm |  |  |